**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «Установка спортивной площадки и ограждения сквера «Мечта» в поселке Пробуждение»**

**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

«Установка спортивной площадки и ограждения сквера «Мечта» в поселке Пробуждение»

*наименование инициативного проекта (далее – проект)*

Новопушкинское муниципальное образование

*(наименование муниципального образования)*

Энгельсский муниципальный район

*(наименование муниципального района)*

Сельское поселение

*(тип: городской округ, городское или сельское поселение)*

1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Численность населения муниципального образования (человек): 18110.

1.2. Численность населения части территории муниципального образования (человек) <\*>: 3991 человек.

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципальное

образование (образующих часть территории муниципального образования, на которой планируется реализация проекта), с указанием численности населения каждого из них:

1) поселок Пробуждение – 3991человек;

2) поселок Новопушкинское – 3876 человек;

3) поселок имени Карла Маркса – 2854 человека;

4) поселок Коминтерн – 2655 человек;

5) поселок Придорожный – 1654 человек;

6) поселок Анисовский – 1584 человек;

7) поселок Лощинный – 1083 человек;

8) поселок Голубьевка – 175 человек;

9) поселок Долинный – 121 человек;

10) станция Лебедево – 117 человек.

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализация проекта: поселок Пробуждение.

--------------------------------

*<\*> Заполняется в случае реализации проекта на части территории муниципального образования, определенной в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.*

1. Описание проекта

2.1. Направление проекта Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация и проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения..

*(в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Положения о порядке предоставления и распределения из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов)*

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Поселок Пробуждение с численностью населения 3991 человек является самым крупным поселком и административным центром Новопушкинского муниципального образования. В поселке имеется развитая социальная инфраструктура: средняя общеобразовательная школа на 620 учебных мест, детский сад с посещаемостью 175 детей, Дом культуры, Детская школа искусств, библиотека, амбулатория, почта.

В 2019 году по инициативе ТОС «Мечта», при содействии администрации и предпринимателей была проведена работа по обустройству сквера на пустующем земельном участке площадью 8120 кв. м. В сквере выполнена планировка территории, обустроены асфальтированные пешеходные дорожки и центральная площадь, завезен грунт объемом 1720 м3, установлены элементы детской игровой площадки, Доска Почета, арт объект, малые архитектурные формы, лавочки, урны, в рамках озеленения территории высажены саженцы деревьев и цветы.

При этом актуальной проблемой в поселке Пробуждение остается отсутствие обустроенной спортивной площадки. Для занятия физической культурой и спортом в поселке имеются только спортивный зал в общеобразовательной школе, поселковое футбольное поле. Жители поселка Пробуждение, члены ТОС «Мечта» неоднократно обращались в администрацию по вопросу установки плоскостного спортивного сооружение, но в связи с ограниченностью бюджетного финансирования решение проблемы не предоставлялось возможным.

*(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, степени неотложности решения проблемы, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом)*

2.3. Предложения по решению указанной проблемы

Для решения описанной проблемы инициативным проектом предусмотрена установка спортивной площадки, что будет способствовать созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей, молодежи и взрослых, вовлечению их в массовый спорт, пропаганде здорового образа жизни и станет действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.

Установка спортивной площадки запланирована на территории обустроенного сквера «Мечта» в центре поселка. Рядом со сквером проходит автомобильная дорога, поэтому с целью создания условий для безопасного отдыха детей и взрослых необходима установка ограждения сквера.

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта

*(что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках проекта, в соответствии с документами, указанными в подпункте «д» пункта 7 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации проекта [<\*>](https://www.engels-city.ru/inaya-inform-adm-tern/69784-initsiativnyj-proekt-ustanovka-sportivnoj-ploshchadki-i-ograzhdeniya-skvera-mechta-v-poselke-probuzhdenie#Par94) | Оценка  (рублей) | Описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За счет денежных средств, всего | 1 500 000,00 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 1.1. | Устройство твердого покрытия под установку спортивной площадки | 297300,00 | -Разработка грунта вручную в траншеи глубиной до 2 метров;  - Корчевка деревьев;  - Планировка площади механическим способом;  - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;  - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров;  - установка бортовых камне бетонных. |
| 1.2. | Установка ограждения | 503 300,00 | - сборка с помощью лебедок ручных;  -окраска по металлу решеток металлическим порошком;  - устройство металлических ограждений без поручней. |
| 1.3. | Установка спортивной площадки | 699 400,00 | Приобретение, установка и монтаж спортивного оборудования согласно коммерческому предложению. |
| 2. | За счет имущественного участия, всего | 39 500,00 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 2.1. | Население. | 12 000,00 | Приобретение мешков для мусора, рассада цветов. |
| 2.2. | Индивидуальные предприниматели и юридические лица. | 27 500,00 | Приобретение газонной травы, саженцев деревьев. |
| 3. | За счет трудового участия, всего | 42 400,00 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 3.1. | Население. | 18200,00 | Уборка территории сквера, устройство цветочных клумб. |
| 3.2. | Индивидуальные предприниматели и юридические лица. | 24 200,00 | Завоз грунта, песка. Планировка территории. |
| Итого: | | 1 581 900,00 |  |

--------------------------------

*<\*> Указываются наименования и краткое описание планируемых мероприятий (проведение общестроительных, пусконаладочных, ремонтных работ, монтаж, установка, приобретение, доставка материалов и оборудования и т.п).*

2.5. Ожидаемые результаты

В результате реализации системных мероприятий будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

- достижение социально гарантированного минимума обеспеченности населения спортивными объектами;

- создание условий для занятия физкультурой и спортом всех категорий граждан: детей, молодежи, взрослых;

- создание места для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- повышение уровня комфортности жизни населения п. Пробуждение;

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений в молодежной среде;

- обеспечение безопасного пребывания граждан в месте массового отдыха.

(как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации проекта)

1. Информация для оценки проекта

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

(в денежной форме)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма (рублей) | Доля (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета (не менее 10 процентов от стоимости проекта) | 450000,00 | 30 |
| 2. | Инициативные платежи: | 345000,00 | 23 |
| 2.1. | граждан (не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта для сельского поселения) | 45000,00 | 3 |
| 2.2. | индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 300000,00 | 20 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета [<\*>](https://www.engels-city.ru/inaya-inform-adm-tern/69784-initsiativnyj-proekt-ustanovka-sportivnoj-ploshchadki-i-ograzhdeniya-skvera-mechta-v-poselke-probuzhdenie#Par137) | 705000,00 | 47 |
| Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников): | | 1500000,00 | 100 |

--------------------------------

<\*> не может превышать:

для муниципальных образований численностью не более 20 тыс. человек – 1,0 млн. рублей;

для муниципальных образований численностью свыше 20 тыс. человек, но не более 50 тыс. человек – 2,0 млн. рублей;

для муниципальных образований численностью свыше 50 тыс. человек – 3,0 млн. рублей.

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта (согласно приложению № 1 к инициативному проекту)

3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях 81 900,00 рублей.

3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях 30 200,00 рублей.

3.2.3. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях 51 700,00 рублей.

3.3. Социальная эффективность реализации проекта

Характеристика населения муниципального образования (части муниципального образования), которое получит пользу от реализации проекта (например: дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, молодежь, жители пожилого возраста, трудоспособное население, население, проживающее на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

По итогам реализации проекта пользу непосредственно получат все жители поселка Пробуждение - 3991чел., из которых дети и подростки до 14 лет – 689 чел., молодежь – 947 чел, пенсионеров по возрасту – 1073 чел.

При этом поселок Пробуждение продолжает расти и развиваться. Идет         активное жилищное строительство на 350 участках, выделенных в рамках закона многодетным семьям. С учетом, что в семье минимум 2 взрослых и трое детей, то происходит прирост населения 350\*5=1750 человек.

Также к числу благополучателей частично можно отнести жителей близлежащих поселков – Коминтерн и Новопушкинское.

Число благополучателей (человек) около 6000 тыс. человек.

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

Число лиц, принявших участие в обсуждении, определении соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации и поддержки проекта (человек)

Согласно проведению опроса граждан, проживающих в п. Пробуждение, по вопросу поддержки инициативного проекта населения по установке спортивной площадки ограждения сквера «Мечта» (основание – Решение Совета депутатов Новопушкинского МО №212/39-02 от 01.02.2021) в опросе приняли участие 105 человек. По результатам опроса инициативный проект поддержан жителями большинством голосов (95%).

*(согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан)*

3.5. Способы информирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  | примечание/  ссылка | |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: | | | |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/**нет** |  | |
| Использование официального сайта муниципального района | **да**/нет |  | |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | **да**/нет |  | |
| Дополнительные способы<\*>: | | | |
| Использование информационных стендов | **да/**нет | |  |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да/**нет** | |  |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | да/**нет** | |  |
| Информация в социальных сетях | **да**/нет | |  |
| Иные способы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да/**нет** | |  |
|  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> помимо предусмотренных пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Планируемая дата завершения реализации проекта «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.
2. Сведения об инициаторах проекта

Ответственное лицо (руководитель инициативной группы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Козлов Сергей Юрьевич |
| род деятельности | Директор МБУ ДК «Пробуждение», заместитель председателя Совета молодежи п. Пробуждение, член Общественного совета Новопушкинского МО |
| контактный телефон | 8-927-053-13-10 |
| e-mail | dklada@mail.ru |

Список инициаторов проекта *(Ф.И.О. полностью, род деятельности)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Козлов  Сергей Юрьевич | директор МБУ Дом культуры «Пробуждение», заместитель председателя Совета молодежи п. Пробуждение. |
| 2. | Солоджук  Маргарита Сергеевна | заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств п. Пробуждение ЭМР», председатель Совета женщин п. Пробуждение |
| 3. | Гончарова  Вера Борисовна | Кассир МУП «Покровск-тепло» |
| 4. | Яицкий  Юрий Николаевич | индивидуальный предприниматель |
| 5. | Ильина  Наталья Петровна | заместитель заведующей по АХЧ МДОУ «Детский сад  п. Пробуждение» |
| 6. | Миронова  Анна Владимировна | заведующая библиотечным филиалом № 47 п. Пробуждение, председатель ТОС «Радуга» |
| 7. | Самойленко  Людмила Васильевна | индивидуальный предприниматель |
| 8. | Кирилаш  Дарина Тамержановна | Воспитатель МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» |
| 9. | Мукашова  Тамара Максутовна | Воспитатель МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» |
| 10. | Рунихин Олег Юрьевич | самозанятый |
| 11. | Козлова Ольга Николаевна | Хормейстер МБУ ДК «Пробуждение» |

1. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Доди Альфия Алфритовна |
| должность | Начальник общего отдела администрации Новопушкинского муниципального образования |
| контактный телефон | (8453)77-81-97 |
| e-mail | novopushkinskoe.mo@yandex.ru |

1. Дополнительная информация и комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Новопушкинского муниципального образования | \_\_\_\_\_ | Бубнова О.Г. |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года