

**ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2017 года                                                          № 352

п. Пробуждение

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства территорий Новопушкинского муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», на основании Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента размещения на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет (www.engels-city.ru/2009-10-27-11-44-32).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации А.С. Цыбина.

Глава Новопушкинского

муниципального образования                                                 О.Г. Бубнова

**Приложение к постановлению**

**администрации Новопушкинского**

**муниципального образования**

**от 27.12.2017 года № 352**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области**

**на 2018-2022 годы»**

**2017**

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация  Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | Администрация  Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители Программы | Администрация  Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Цель Программы | Целями Программы являются:- повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также   территорий общего пользования Новопушкинского муниципального образования;- реализация социально значимых проектов на территории Новопушкинского муниципального образования путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей Новопушкинского муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ |
|   |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются:- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Новопушкинского муниципального образования;- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новопушкинского муниципального образования;- привлечение населения Новопушкинского муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новопушкинского муниципального образования;- совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Новопушкинского муниципального образования |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий (ед.);- площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м.);- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (%);- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (%);- количество благоустроенных общественных территорий (ед.);- площадь благоустроенных общественных территорий (га);- доля благоустроенных общественных территорий   от общего количества таких территорий (%);- объем трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (чел./часы) |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | -благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования. |
| Прогнозный объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составит: (прогнозно):**2018 – 2022 годы** **– 94 316,9 тыс. руб.,**в том числе:- федеральный бюджет – 75 861,4 тыс. руб.,- областной бюджет – 9 376,1 тыс. руб.,- местный бюджет – 9079,4тыс. руб.;в том числе по годам:**2018 год** – **556,6 тыс. руб.,**из них:- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,- областной бюджет –0 тыс. руб.,- местный бюджет – 556,6 тыс. руб.;**2019 год – 11 274,2 тыс. руб.,**из них:- федеральный бюджет – 9 121,9 тыс. руб.,- областной бюджет – 1 127,5 тыс. руб.,- местный бюджет – 1 024,9 тыс. руб.;**2020 год – 13 766,1 тыс. руб.,**из них:- федеральный бюджет – 11 138,2 тыс. руб.,- областной бюджет – 1 376,6 тыс. руб.,- местный бюджет – 1 251,3 тыс. руб.;**2021 год – 39 511,2 тыс. руб.,**из них:- федеральный бюджет – 31 968,4 тыс. руб.,- областной бюджет – 3 951,2 тыс. руб.,- местный бюджет – 3 591,6тыс. руб.;**2022 год – 29 208,8 тыс. руб.,**из них:- федеральный бюджет – 23 632,8 тыс. руб.,- областной бюджет – 2 920,9 тыс. руб.,- местный бюджет – 2 655,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Новопушкинского муниципального образования за счет:- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;- увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;- увеличения доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;- приведения внутриквартальных проездов дорог в нормативное состояние;- обеспечения комфортных условий для проживания населения Новопушкинского муниципального образования;- повышения уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;- повышения эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;- обеспеченности гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Новопушкинского муниципального образования. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

В муниципальном образовании насчитывается 178 многоквартирных домов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1970 годах.  В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. С момента приема в эксплуатацию, работы по капитальному ремонту элементов благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании не производились, осуществлялся лишь текущий ремонт единичных объектов, выполнялись частично мероприятия по благоустройству домовых территорий (установка детских игровых площадок, ремонт и покраска элементов благоустройства, разбивка клумб и цветников, озеленение) в рамках весенних и осенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, и в рамках конкурсов по благоустройству среди жителей населенных пунктов Новопушкинского муниципального образования.

Проведенное комиссионное обследование показало, что значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки   многоквартирными домами истек. Недостаточное количество парковочных карманов для временной стоянки автомобилей приводят к хаотичной их парковке.

Работы по озеленению дворовых территорий производились без учета специфических требований, без композиционной увязки со всей территорией дворов.

Недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

Также с момента застройки не производились работы по капитальному ремонту элементов благоустройства существующих территорий общего пользования (скверы, парки, другие места отдыха). В некоторых местах общего пользования не оборудованы пешеходные дорожки, отсутствуют лавочки, урны, освещение, произрастают деревья, не придающие эстетический вид (клен, вяз). А существующие пешеходные дорожки, лавочки, освещение имеют значительную часть износа.

Информация о состоянии сферы благоустройства в Новопушкинском муниципальном образовании за 2015 – 2017 годы приведена в Приложении №1 к Программе.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные дворы многоквартирных домов и территории общего пользования.

Для поддержания дворовых территорий и территорий общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

*- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;*

*- выполнение ремонта* территорий общего пользования муниципального образования.

1. **Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории Новопушкинского муниципального образования. Цели и задачи, сроки реализации Программы**

Одним из главных приоритетов развития территории Новопушкинского муниципального образования является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования – скверов, парков, пешеходных зон, иных территорий).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства домовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных территорий Новопушкинского муниципального образования;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей муниципального образования.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования муниципального образования, входящих в перечень минимальных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 предусматривают:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

3) условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении указанного условия. При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

         После утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан и организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новопушкинского муниципального  образования и утверждения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, собственники помещений многоквартирного жилого дома перечисляют денежные средства на софинансирование перечня работ по следующим банковским реквизитам:

«Получатель:  администрация   Новопушкинского муниципального  образования

Адрес: 413151, Саратовская обл., Энгельсский район, п. Пробуждение, ул.Жилой квартал АТХ, 59

ИНН  6449071505

КПП  644901001

л/с 114010321 в Комитете финансов администрации ЭМР

р/сч 40204810763110000043 Отделение Саратов г.Саратов

БИК - 0463111001

ОГРН 1136449004988

Назначение платежа: «Софинансирование работ дополнительного перечня многоквартирного жилого дома №\_\_\_\_ по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно протоколу от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_» .

           Муниципальная программа на 2018 - 2022 годы формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, муниципальных программ в сфере благоустройства, ремонта и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает в себя, в том числе, перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, а также иных, определенных органом местного самоуправления мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации в 2018 - 2022 годах.

           Под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов понимается совокупность расположенных в границах Новопушкинского муниципального образования:

      - территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами парковки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

       - автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

        Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов может учитывать устройство (восстановление) щебеночных одежд с выравниванием профиля и асфальтобетонных покрытий, при необходимости – расширение площади асфальтобетонного покрытия, устройство (замену) бордюров, устройство парковок для автомобилей.

        В качестве возможных проектов благоустройства муниципальной территории общего пользования могут быть рассмотрены следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/площади;

- освещение улицы/парка/сквера/;

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, Дома Досуга или библиотеки);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов/переходов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство сельских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков, иных объектов.

          Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

- провести обследование дворовой территории;

- составить акт обследования дворовой территории;

- представить дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- представить локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

         Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Новопушкинского муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

         Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется администрацией Новопушкинского муниципального образования  в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан и организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новопушкинского муниципального образования.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

            В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Новопушкинского МО уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

        Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

       Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

        Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Новопушкинского МО осуществляется с участием представителей администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

       Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

        Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Новопушкинского МО.

        Стоимость основных работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав  минимального перечня таких работ рассчитывается в соответствии с территориальными единичными расценками в базовых ценах с пересчетом в текущие цены 2017 года (на основании ФСНБ – 2001 по Саратовской области).

        Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из минимального перечня работ, объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны учитывать необходимость физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**.**

Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

1. **Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.

          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

         В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

Ожидаемые результаты программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя в том числе:

1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Новопушкинского муниципального образования:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в приложении №3 к Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, с минимальным перечнем видов и объемов работ по каждой дворовой территории, приведен в приложении №4 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в приложении № 5 к Программе.

1. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ по благоустройству территорий общего пользования Новопушкинского муниципального образования (приложение №6 к Программе).
2. **Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

         Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (согласно приложению №7).

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет  общий объем финансовых средств  100% из них:

федеральный бюджет -  48%.;

областной  бюджет – 42%.;

местный бюджет  не менее 10%.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель –Администрация.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов.

В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной программы будут достигнуты поставленные цели.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.

Способами ограничения административного риска являются:

координация деятельности участников муниципальной программы;

осуществление контроля над достижением целевых показателей муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов её реализации;

разработка и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

осуществление мониторинга реализации муниципальной программы;

принятие мер по привлечению средств из различных источников для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств.

Ограничить влияние социального риска на реализацию муниципальной программы предполагается за счет:

активного вовлечения населения муниципального образования в реализацию мероприятий по благоустройству;

общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства;

популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий.

1. **Механизм реализации программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Новопушкинского  муниципального образования.

          Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Новопушкинского муниципального образования.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки в Общественный совет Новопушкинского муниципального образования, созданный постановлением администрации Новопушкинского муниципального образования от 20.10.2017 года № 264;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №3) и общественных территорий (Приложение №5).

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утверждаются постановлением администрации муниципального образования, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование заинтересованных лиц о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Информация о состоянии сферы благоустройства в Новопушкинском муниципальном образовании за 2015 – 2017 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 178 | 178 | 178 |
| 2. | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | Тыс.м 2 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Тыс.м2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Общая численность населения Новопушкинского муниципального образования | Тыс. чел. | 17,0 | 17,5 | 17,6 |
| 7. | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новопушкинского муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 10 | 10 | 10 |
| 10. | Площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 11. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых территорий (данные по финансированию только из бюджета Новопушкинского муниципального образования) | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед-ца измерения | Значение целевого показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | -количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 30 | 23 | 66 | 57 |
| 2. | - площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 0 | 16877 | 14678 | 46941 | 27007 |
| 3. | - доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 17 | 13 | 38 | 32 |
| 3. | - охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 18 | 17 | 37 | 28 |
| 4. | - количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | - площадь благоустроенных общественных территорий; | га | 0,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 1,9 |
| 6. | - доля благоустроенных общественных территорий   от общего количества таких территорий; | % | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 |
| 7. | - объем трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | чел/часы | 0 | 150/1200 | 140/1120 | 300/2400 | 240/1920 |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС(тыс. руб.) |
|   | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов (устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВЮ плотностью каменных материалов 2,5 – 2,9 т/м3 площадью основания 100 м3; устройство оснований из песчано-гравийной или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см основания или покрытия 1000 м3; планирование площадей ручным способом , группа грунта 2 на 1000 м3 площади) | м² | 1,4 |
|   | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 шт. | 19,7 |
|   | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 13,7 |
|   | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. | 4,2 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, с минимальным перечнем видов и объемов работ по каждой дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Адрес объекта | Объем работ (кв.м.) |
|   |   | Ремонт дворовых проездов, тротуаров | Обеспечение освещения дворовых территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора |
| **2018 год** |
| **2019 год** |
| 1 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.2 | 210 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.4 | 210 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.6 | 192 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.7 | 172 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.15а | 172 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.15 | 172 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.16 | 172 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.25 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.29 | 173 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.49 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.50 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.52 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.53 | 147 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.54 | 147 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.55 | 147 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.14 | 128 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.22 | 105 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 18 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.24 | 105 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 19 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.26 | 105 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.5 | 248 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.6 | 190 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 22 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.7 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 23 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.8 | 162 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 24 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.9 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.10 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 26 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.11 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 27 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.13 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.15 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 29 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.17 | 176 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.19 | 96 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **2020 год** |
| 31 | п. Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.56 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 32 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.57 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.58 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 34 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.66 | 270 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 35 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.67 | 250 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| 36 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.68 | 125 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 37 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.69 | 175 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 38 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.70 | 175 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 39 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.71 | 190 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 40 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.72 | 190 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 41 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.73 | 245 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.74 | 210 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 43 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.75 | 210 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 44 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.32 | 123 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 45 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.33 | 160 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.34 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 47 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.35 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 48 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.36 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 49 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.37 | 140 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 50 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.1 | 220 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| 51 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.2 | 340 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| 52 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.3 | 250 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| 53 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.4 | 312 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| **2021 год** |
| 54 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.5 | 156 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 55 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.6 | 430 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 56 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.7 | 242 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 57 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.8 | 116 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 58 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.9 | 119 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 59 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.10 | 158 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 60 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.11 | 115 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 61 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.12 | 184 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 62 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.13 | 184 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 63 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.14 | 200 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 64 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.15 | 280 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| 65 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.22 | 200 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 66 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.27 | 200 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 67 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.41 | 200 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 68 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.42 | 280 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 69 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.43 | 200 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 70 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.47 (общежитие) | 140 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 71 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.51 | 206 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 72 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.53 | 119 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 73 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.2 | 136 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 74 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.4 | 185 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 75 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.6 | 334 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 76 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.8 | 115 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 77 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.10 | 328 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 78 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.12 | 118 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 79 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.14 | 340 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 80 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.18 | 700 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 81 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.2 | 350 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 82 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.2а | 350 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 83 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.30 | 400 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 84 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.32 | 150 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 85 | п.Новопушкинское, ул.Мирная, д.8 | 400 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 86 | п.Новопушкинское, ул.Коммунистическая, д.1 (общежитие) | 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 87 | п.Новопушкинское, ул.Придорожная, д.2 (общежитие) | 230 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 88 | п.Придорожный, ул.Мира, д.1 (общежитие) | 180 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 89 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 2 | 90 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 90 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 4 | 136 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 91 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 6 | 228 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 92 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 8 | 228 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 93 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 10 | 64 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 94 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 12 | 84 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 95 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 6 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 96 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 8 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 97 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 10 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 98 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 12 | 105 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 99 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 14 | 105 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 100 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 16 | 228 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 101 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 20 | 178 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 102 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 22 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 103 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.1 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 104 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.2 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 105 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.3 | 330 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 106 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.4 | 150 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 107 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.5 | 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 108 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.6 | 210 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 109 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.9 | 97 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 110 | п.Пробуждение, ул. Молодежная, д.43 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 111 | п.Пробуждение, ул. Молодежная, д.44 | 50 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 112 | п.Пробуждение, ул.Придорожная, д.38 | 500 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 113 | п.Пробуждение, ул.Кооперативная, д.39 | 540 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 114 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.2 (общежитие) | 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 115 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.4 (общежитие) | 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 116 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.6 | 228 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 117 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.8 | 228 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 118 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.10 | 330 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 119 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.12 | 112 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **2022 год** |
| 120 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 1 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 121 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 2 | 128 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 122 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 3 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 123 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 4 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 124 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 5 | 130 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 125 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 7 | 208 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 126 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 9 | 236 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 127 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 11 | 220 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 128 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 13 | 100 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 129 | п.Придорожный, ул.Рабочая, д. 3 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 130 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 1 | 340 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 131 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 2 | 300 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 132 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 3 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 133 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 4 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 134 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 5 | 123 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 135 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 6 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 136 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 8 | 205 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 137 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 19 | 169 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 138 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 21 | 208 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 139 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 23 | 208 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 140 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 27 | 272 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 141 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 40 | 210 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 142 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 18 | 160 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 143 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 20 | - | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 144 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 22 | 168 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 145 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 24 | - | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 146 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 26 | 192 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 147 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 28 | 182 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 148 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 30 | 128 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 149 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 32 | 182 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 150 | п. им. Карла Маркса, ул.Школьная, д.6 | 495 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
| 151 | п. им. Карла Маркса, ул.Школьная, д.8 | 495 | 6,0 | 12,0 | 6,0 |
| 152 | п. им. Карла Маркса, ул.Октябрьская, д.25 | 100 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 153 | п.Лощинный, ул.Новая, д.1 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 154 | п.Лощинный, ул.Новая, д.2 | 287 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 155 | п.Лощинный, ул.Новая, 4 | 217 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 156 | п.Лощинный, ул.Новая, 6 | 217 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 157 | п.Лощинный, ул.Новая, д. 8 | 228 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 158 | п.Лощинный, ул.Новая, д.10 | 117 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 159 | п.Лощинный, ул.Новая, 12 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 160 | п.Лощинный, ул.Новая, 14 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 161 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.1 | 243 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 162 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.2 | 182 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 163 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.3 | 106 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 164 | п.Лощинный, ул.Комсомольская, д.1 | 147 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 165 | п.Лощинный, ул.Комсомольская, д.4 | 112 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 166 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.2 | 176 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 167 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.4 | 224 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 168 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.6 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 169 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.8 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 170 | п.Лощинный, ул.Ленина,д.10 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 171 | п.Лощинный, ул.Ленина,д.12 | 175 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 172 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 1 | 278 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 173 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 2 | 321 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 174 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 3 | 275 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 175 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 4 | 224 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 176 | п. Анисовский, ул. Мирная, д. 13 | 90 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома Новопушкинского муниципального образования**

1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству с перечнем видов работ по благоустройству территорий общего пользования Новопушкинского муниципального образовани**я

|  |
| --- |
| **2018 год** |
| **I. Категория объекта: детская спортивно-игровая площадка.Адрес объекта: п. Лощинный, ул.ЛенинаЗона расположения: зона уличной дорожной сети и неиспользованных территорий** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Ограждение территории | пог.м. | 140 |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 4 |
| 2 | Установка урн | шт. | 4 |
| **II. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Коминтерн, ул.Коммунистическая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Ограждение детской игровой площадки | кв.м. | 150 |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 4 |
| 3 | Установка урн | шт. | 4 |
| **2019** |
| **III. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Коминтерн, ул.Коммунистическая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Строительство пешеходной дорожки | кв.м. | 280 |
| 2 | Установка бордюров пешеходной дорожки | пог. м. | 420 |
| 3 | Установка светильников | шт. | 6 |
| 4 | Установка скамеек | шт. | 12 |
| 5 | Установка урн | шт. | 6 |
| **IY. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. им. Карла Маркса, ул. Советская, межу домами №№ 13 - 15.Зона расположения: зона зеленых насаждений специального назначения.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Ограждение территории | пог.м. | 60 |
| 2 | Реконструкция пешеходной дорожки | кв.м. | 240 |
| 3 | Установка световых опор | шт. | 6 |
| 4 | Установка светильников | шт. | 6 |
| 5 | Установка скамеек | шт. | 12 |
| 6 | Усатановка урн | шт. | 6 |
| 7 | Озеленение (посадка саженцев каштана) | шт. | 20 |
| **2020 год** |
| **Y. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Придорожный, ул.Рабочая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Ограждение территории | пог.м. | 680 |
| 2 | Установка детской игровой площадки | шт. | 1 |
| 3 | Строительство пешеходной дорожки | кв.м. | 480 |
| 4 | Установка бордюров пешеходной дорожки | кв.м. | 960 |
| 5 | Установка световых опор | пог.м. | 5 |
| 6 | Установка светильников | шт. | 5 |
| 7 | Установка скамеек | шт. | 12 |
| 8 | Установка урн | шт. | 6 |
| 9 | Озеленение (посадка саженцев деревьев - каштан, рябина, катальпа) | шт. | 80 |
| **2021 год** |
| **YI. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Лощинный, ул.Комсомольская, 1Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Разборка бетонной плитки на пешеходной дорожке | кв.м. | 200 |
| 2 | Строительство пешеходной дорожки | кв.м | 400 |
| 3 | Установка бордюров на пешеходной дорожке | пог.м. | 800 |
| 4 | Установка световых опор | шт. | 4 |
| 5 | Установка светильников | шт. | 4 |
| 6 | Установка скамеек | шт. | 8 |
| 7 | Установка урн | шт. | 4 |
| **YII. Категория объекта: скверАдрес объекта: п. Новопушкинское, проспект ШехурдинаЗона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№   п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Капитальный ремонт проезда | кв.м. | 1500 |
| 2 | Замена бордюров тротуара | пог.м. | 1100 |
| 3 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | кв.м. | 1100 |
| 4 | Замена бордюров пешеходной дорожки | пог.м. | 1100 |
| 5 | Установка скамеек | шт. | 12 |
| 6 | Установка урн | шт. | 12 |
| **2022 год** |
| **YIII. Категория объекта: сквер.Адрес объекта: п. Новопушкинское, бульвар Вавилова.Зона расположения: частично в зоне административного центра, улично-дорожной сети и неиспользованных территорий, и зона малой многоэтажной застройки.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | кв.м. | 1500 |
| 2 | Замена бордюров пешеходной дорожки | пог.м. | 1500 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 12 |
| 4 | Установка урн | шт. | 12 |
| 5 | Озеленение: посадка саженцев каштана | шт. | 30 |
| **IX. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Анисовский, ул. Центральная.Зона расположения: частично в зоне парков, бульваров и скверов, и в зоне административного центра.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Ограждение территории | пог.м. | 260 |
| 2 | Установка световых опор | шт. | 4 |
| 3 | Установка светильников | шт. | 4 |
| 4 | Установка скамеек | шт. | 8 |
| 5 | Установка урн | шт. | 4 |
| **X. Категория объекта: сквер.Адрес объекта: п. Пробуждение.Зона расположения: Жилой квартал АТХ, в районе домов №№53 - 58         .** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед-ца измерения** | **Объем работ** |
| 1 | Строительство пешеходных дорожек | кв.м. | 100 |
| 2 | Установка световых опор | шт. | 3 |
| 3 | Установка светильников | шт. | 3 |
| 4 | Установка скамеек | шт. | 10 |
| 5 | Установка урн | шт. | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Финансирование мероприятий муниципальной программы (прогнозно)**

**Общий объем финансирования Программы составит:**

**2018 – 2022 годы** **– 94 316,9 тыс. руб.;**

в том числе:

- федеральный бюджет – 75 861,4 тыс. руб.,

- областной бюджет – 9 376,1 тыс. руб.,

- местный бюджет – 9079,4тыс. руб.;

в том числе по годам:

**2018 год** – **556,6 тыс. руб.,**

из них

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,

- областной бюджет –0 тыс. руб.,

- местный бюджет – 556,6 тыс. руб.;

**2019 год – 11 274,2 тыс. руб.;**

из них

- федеральный бюджет – 9 121,9 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1 127,5 тыс. руб.,

- местный бюджет – 1 024,9 тыс. руб.;

**2020 год – 13 766,1 тыс. руб.;**

из них

- федеральный бюджет – 11 138,2 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1 376,6 тыс. руб.,

- местный бюджет – 1 251,3 тыс. руб.,

**2021 год – 39 511,2 тыс. руб.;**

из них

- федеральный бюджет – 31 968,4 тыс. руб.,

- областной бюджет – 3 951,2 тыс. руб.,

- местный бюджет – 3 591,6тыс. руб.;

**2022 год – 29 208,8 тыс. руб.,**

из них

- федеральный бюджет – 23 632,8 тыс. руб.,

- областной бюджет – 2 920,9 тыс. руб.,

- местный бюджет – 2 655,1 тыс. руб.

**Финансирование мероприятий по благоустройству домовых территорий МКД на территории Новопушкинского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Адрес объекта | Объем финансирования - прогнозно (тыс.руб.) | Объем финансированиявсего - прогнозно (тыс.руб.) |
| Ремонт дворовых проездов, тротуаров | Обеспечение освещения дворовых территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора |
| **2018 год** |
| **2019 год** |
| 1 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.2 | 294,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 406,8 |
| 2 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.4 | 294,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 406,8 |
| 3 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.6 | 268,8 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 381,6 |
| 4 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.7 | 240,8 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 353,6 |
| 5 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.15а | 240,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 316,0 |
| 6 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.15 | 240,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 316,0 |
| 7 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.16 | 240,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 316,0 |
| 8 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.25 |   | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 112,8 |
| 9 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.29 | 242,2 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 355,0 |
| 10 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.49 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 11 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.50 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
| 12 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.52 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
| 13 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.53 | 205,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 281,0 |
| 14 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.54 | 205,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 281,0 |
| 15 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.55 | 205,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 281,0 |
| 16 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.14 | 179,2 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 254,4 |
| 17 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.22 | 147,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 222,2 |
| 18 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.24 | 147,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 222,2 |
| 19 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.26 | 147,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 222,2 |
| 20 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.5 | 347,2 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 422,4 |
| 21 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.6 | 266,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 378,8 |
| 22 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.7 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
| 23 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.8 | 226,8 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 339,6 |
| 24 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.9 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
| 25 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.10 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 26 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.11 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
| 27 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.13 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
| 28 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.15 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
| 29 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.17 | 246,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 321,6 |
| 30 | п.Коминтерн, ул.Маяковского, д.19 | 134,4 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 209,6 |
|   | **Итого 2019 год, в том числе:** | **5 898,2** | **1 339,6** | **931,6** | **285,6** | **8 455,0** |
|  | федеральный бюджет - | 4 772,2 | 1 083,9 | 753,8 | 231,1 | 6 840,9 |
|  | областной бюджет - | 589,8 | 134,0 | 93,2 | 28,6 | 845,5 |
|  | местный бюджет - | 536,1 | 121,8 | 84,7 | 26,0 | 768,6 |
| **2020 год** |
| 31 | п. Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.56 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
| 32 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.57 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
| 33 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, д.58 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
| 34 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.66 | 378,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 490,8 |
| 35 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.67 | 350,0 | 59,1 | 82,2 | 12,6 | 503,9 |
| 36 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.68 | 175,0 | 19,7 | 13,7 | 4,2 | 212,6 |
| 37 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.69 | 245,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 357,8 |
| 38 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.70 | 245,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 357,8 |
| 39 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.71 | 266,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 378,8 |
| 40 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.72 | 266,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 378,8 |
| 41 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.73 | 343,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 455,8 |
| 42 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.74 | 294,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 406,8 |
| 43 | п.Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, д.75 | 294,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 406,8 |
| 44 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.32 | 172,2 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 247,4 |
| 45 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.33 | 224,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 299,2 |
| 46 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.34 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 47 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.35 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 48 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.36 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 49 | п.Пробуждение, ул.Эльтонская, д.37 | 196,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 271,2 |
| 50 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.1 | 308,0 | 59,1 | 82,2 | 12,6 | 461,9 |
| 51 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.2 | 476,0 | 59,1 | 82,2 | 12,6 | 629,9 |
| 52 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.3 | 350,0 | 59,1 | 82,2 | 12,6 | 503,9 |
| 53 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.4 | 436,8 | 59,1 | 82,2 | 12,6 | 590,7 |
|   | **Итого 2020 год, в том числе:** | **6 077,4** | **1 142,6** | **1 000,1** | **243,6** | **8 463,7** |
|   | федеральный бюджет - | 4 917,2 | 924,5 | 809,2 | 197,1 | 6 848,0 |
|   | областной бюджет - | 607,7 | 114,3 | 100,0 | 24,4 | 846,4 |
|   | местный бюджет - | 552,4 | 103,9 | 90,9 | 22,1 | 769,4 |
| **2021 год** |
| 54 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.5 | 218,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 321,0 |
| 55 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.6 | 602,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 704,6 |
| 56 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.7 | 338,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 441,4 |
| 57 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.8 | 162,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 265,0 |
| 58 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.9 | 166,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 269,2 |
| 59 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.10 | 221,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 323,8 |
| 60 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.11 | 161,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 263,6 |
| 61 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.12 | 257,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 360,2 |
| 62 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.13 | 257,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 360,2 |
| 63 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.14 | 280,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 382,6 |
| 64 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.15 | 392,0 | 98,5 | 137,0 | 21,0 | 648,5 |
| 65 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.22 | 280,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 382,6 |
| 66 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.27 | 280,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 382,6 |
| 67 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.41 | 280,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 382,6 |
| 68 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.42 | 392,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 494,6 |
| 69 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.43 | 280,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 382,6 |
| 70 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.47 (общежитие) | 196,0 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 247,3 |
| 71 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.51 | 288,4 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 339,7 |
| 72 | п.Новопушкинское, ул.1 квартал, д.53 | 166,6 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 217,9 |
| 73 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.2 | 190,4 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 241,7 |
| 74 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.4 | 259,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 361,6 |
| 75 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.6 | 467,6 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 518,9 |
| 76 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.8 | 161,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 263,6 |
| 77 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.10 | 459,2 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 510,5 |
| 78 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.12 | 165,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 267,8 |
| 79 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.14 | 476,0 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 527,3 |
| 80 | п.Новопушкинское, пр-т Шехурдина, д.18 | 980,0 | 19,7 | 27,4 | 8,4 | 1 035,5 |
| 81 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.2 | 490,0 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 715,6 |
| 82 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.2а | 490,0 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 715,6 |
| 83 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.30 | 560,0 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 785,6 |
| 84 | п.Новопушкинское, ул.Советская, д.32 | 210,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 285,2 |
| 85 | п.Новопушкинское, ул.Мирная, д.8 | 560,0 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 785,6 |
| 86 | п.Новопушкинское, ул.Коммунистическая, д.1 (общежитие) | 336,0 | 19,7 | 13,7 | 4,2 | 373,6 |
| 87 | п.Новопушкинское, ул.Придорожная, д.2 (общежитие) | 322,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 397,2 |
| 88 | п.Придорожный, ул.Мира, д.1 (общежитие) | 252,0 | 19,7 | 27,4 | 4,2 | 303,3 |
| 89 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 2 | 126,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 228,6 |
| 90 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 4 | 190,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 293,0 |
| 91 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 6 | 319,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 421,8 |
| 92 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 8 | 319,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 421,8 |
| 93 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 10 | 89,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 192,2 |
| 94 | п.Придорожный, ул.Мира, д. 12 | 117,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 220,2 |
| 95 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 6 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 96 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 8 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 97 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 10 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 98 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 12 | 147,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 249,6 |
| 99 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 14 | 147,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 249,6 |
| 100 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 16 | 319,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 421,8 |
| 101 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 20 | 249,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 351,8 |
| 102 | п.Придорожный, ул.Петровская, д. 22 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 103 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.1 |   | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 75,2 |
| 104 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.2 |   | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 75,2 |
| 105 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.3 | 462,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 537,2 |
| 106 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.4 | 210,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 285,2 |
| 107 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.5 | 140,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 215,2 |
| 108 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.6 | 294,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 369,2 |
| 109 | п.Пробуждение, ул. Ф.Энгельса, д.9 | 135,8 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 361,4 |
| 110 | п.Пробуждение, ул. Молодежная, д.43 |   | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 75,2 |
| 111 | п.Пробуждение, ул. Молодежная, д.44 | 70,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 145,2 |
| 112 | п.Пробуждение, ул.Придорожная, д.38 | 700,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 812,8 |
| 113 | п.Пробуждение, ул.Кооперативная, д.39 | 756,0 | 59,1 | 41,1 | 12,6 | 868,8 |
| 114 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.2 (общежитие) | 140,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 215,2 |
| 115 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.4 (общежитие) | 140,0 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 215,2 |
| 116 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.6 | 319,2 | 78,8 | 54,8 | 16,8 | 469,6 |
| 117 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.8 | 319,2 | 78,8 | 54,8 | 16,8 | 469,6 |
| 118 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.10 | 462,0 | 118,2 | 82,2 | 25,2 | 687,6 |
| 119 | п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.12 | 156,8 | 39,4 | 27,4 | 8,4 | 232,0 |
|   | **Итого 2021 год, в том числе:** | **18 653,6** | **3 053,5** | **3 192,1** | **655,2** | **25 554,4** |
|   | федеральный бюджет - | 15 092,6 | 2 470,6 | 2 582,7 | 530,1 | 20 676,0 |
|   | областной бюджет - | 1 865,4 | 305,4 | 319,2 | 65,5 | 2 555,5 |
|   | местный бюджет - | 1 695,6 | 277,6 | 290,2 | 59,6 | 2 322,9 |
| **2022 год** |
| 120 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 1 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 121 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 2 | 179,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 281,8 |
| 122 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 3 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 123 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 4 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 124 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 5 | 182,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 284,6 |
| 125 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 7 | 291,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 393,8 |
| 126 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 9 | 330,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 433,0 |
| 127 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 11 | 308,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 410,6 |
| 128 | п.Придорожный, ул.Советская, д. 13 | 140,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 242,6 |
| 129 | п.Придорожный, ул.Рабочая, д. 3 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 130 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 1 | 476,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 578,6 |
| 131 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 2 | 420,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 522,6 |
| 132 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 3 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 133 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 4 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 134 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 5 | 172,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 274,8 |
| 135 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 6 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 136 | п. им. Карла Маркса, ул.Мира, д. 8 | 287,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 389,6 |
| 137 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 19 | 236,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 339,2 |
| 138 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 21 | 291,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 393,8 |
| 139 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 23 | 291,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 393,8 |
| 140 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 27 | 380,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 483,4 |
| 141 | п. им. Карла Маркса, ул.Советская, д. 40 | 294,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 396,6 |
| 142 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 18 | 224,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 326,6 |
| 143 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 20 |   | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 102,6 |
| 144 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 22 | 235,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 337,8 |
| 145 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 24 |   | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 102,6 |
| 146 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 26 | 268,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 371,4 |
| 147 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 28 | 254,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 357,4 |
| 148 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 30 | 179,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 281,8 |
| 149 | п. им. Карла Маркса, ул.Гагарина, д. 32 | 254,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 357,4 |
| 150 | п. им. Карла Маркса, ул.Школьная, д.6 | 693,0 | 118,2 | 164,4 | 25,2 | 1 000,8 |
| 151 | п. им. Карла Маркса, ул.Школьная, д.8 | 693,0 | 118,2 | 164,4 | 25,2 | 1 000,8 |
| 152 | п. им. Карла Маркса, ул.Октябрьская, д.25 | 140,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 242,6 |
| 153 | п.Лощинный, ул.Новая, д.1 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 154 | п.Лощинный, ул.Новая, д.2 | 401,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 504,4 |
| 155 | п.Лощинный, ул.Новая, 4 | 303,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 406,4 |
| 156 | п.Лощинный, ул.Новая, 6 | 303,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 406,4 |
| 157 | п.Лощинный, ул.Новая, д. 8 | 319,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 421,8 |
| 158 | п.Лощинный, ул.Новая, д.10 | 163,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 266,4 |
| 159 | п.Лощинный, ул.Новая, 12 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 160 | п.Лощинный, ул.Новая, 14 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 161 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.1 | 340,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 442,8 |
| 162 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.2 | 254,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 357,4 |
| 163 | п.Лощинный, ул.Ветеранов, д.3 | 148,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 251,0 |
| 164 | п.Лощинный, ул.Комсомольская, д.1 | 205,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 308,4 |
| 165 | п.Лощинный, ул.Комсомольская, д.4 | 156,8 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 259,4 |
| 166 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.2 | 246,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 349,0 |
| 167 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.4 | 313,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 416,2 |
| 168 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.6 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 169 | п.Лощинный, ул.Ленина, д.8 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 170 | п.Лощинный, ул.Ленина,д.10 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 171 | п.Лощинный, ул.Ленина,д.12 | 245,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 347,6 |
| 172 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 1 | 389,2 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 491,8 |
| 173 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 2 | 449,4 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 552,0 |
| 174 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 3 | 385,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 487,6 |
| 175 | п. Голубъевка, ул. Центральная, д. 4 | 313,6 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 416,2 |
| 176 | п. Анисовский, ул. Мирная, д. 13 | 126,0 | 39,4 | 54,8 | 8,4 | 228,6 |
|   | **Итого 2022 год,****в том числе:** | **15 052,8** | **2 403,4** | **3 342,8** | **512,4** | **21 311,4** |
|  | федеральный бюджет - | 12 179,2 | 1 944,6 | 2 704,7 | 414,6 | 17 243,0 |
|  | областной бюджет - | 1 505,3 | 240,3 | 334,3 | 51,2 | 2 131,2 |
|  | местный бюджет - | 1 368,3 | 218,5 | 303,9 | 46,6 | 1 937,2 |
|   | **ВСЕГО 2018-2022 гг.** |   |   |   |   | **63 784,5** |
|   | федеральный бюджет - |   |   |   |   | **51 608,0** |
|   | областной бюджет - |   |   |   |   | **6 378,5** |
|   | местный бюджет - |   |   |   |   | **5 798,0** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Финансирование мероприятий по благоустройству территорий общего пользования на территории Новопушкинского муниципального образования**

|  |
| --- |
| **2018 год** |
| **I. Категория объекта: детская спортивно-игровая площадка.Адрес объекта: п. Лощинный, ул. ЛенинаЗона расположения: зона уличной дорожной сети и неиспользованных территорий** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| **1** | Ограждение территории | 210 |
| 2 | Установка скамеек | 54,8 |
| 3 | Установка урн | 6 |
|   | ИТОГО: | 270,8 |
|   | **федеральный бюджет -** |   |
|   | **областной бюджет -** |   |
|   | **местный бюджет -** | 270,8 |
| **II. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Коминтерн, ул.Коммунистическая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Ограждение детской игровой площадки | 225 |
| 2 | Установка скамеек | 54,8 |
| 3 | Установка урн | 6 |
|   | ИТОГО: | **285,8** |
|   | **федеральный бюджет -** |   |
|   | **областной бюджет -** |   |
|   | **местный бюджет -** | **285,8** |
| **2019 год** |
| **III. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Коминтерн, ул. Коммунистическая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Строительство пешеходной дорожки | 392 |
| 2 | Установка бордюров пешеходной дорожки | 1260 |
| 3 | Установка светильников | 118,2 |
| 4 | Установка скамеек | 164,4 |
| 5 | Установка урн | 9 |
|   | ИТОГО: | **1943,6** |
|   | **федеральный бюджет -** | **1 572,6** |
|   | **областной бюджет -** | **194,4** |
|   | **местный бюджет -** | **176,7** |
| **IY. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. им. Карла Маркса, ул. Советская, межу домами №№ 13 - 15.Зона расположения: зона зеленых насаждений специального назначения.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Ограждение территории | 90 |
| 2 | Реконструкция пешеходной дорожки | 336 |
| 3 | Установка световых опор | 150 |
| 4 | Установка светильников | 118,2 |
| 5 | Установка скамеек | 164,4 |
| 6 | Установка урн | 9 |
| 7 | Озеленение (посадка саженцев каштана) | 8 |
|   | ИТОГО: | 875,6 |
|   | **федеральный бюджет -** | 708,4 |
|   | **областной бюджет -** | 87,6 |
|   | **местный бюджет -** | 79,6 |
| **2020 год** |
| **Y. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Придорожный, ул.Рабочая.Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Ограждение территории | 1020 |
| 2 | Установка детской игровой площадки | 301,5 |
| 3 | Строительство пешеходной дорожки | 672 |
| 4 | Установка бордюров пешеходной дорожки | 2880 |
| 5 | Установка световых опор | 125 |
| 6 | Установка светильников | 98,5 |
| 7 | Установка скамеек | 164,4 |
| 8 | Установка урн | 9 |
| 9 | Озеленение (посадка саженцев деревьев - каштан, рябина, катальпа) | 32 |
|   | ИТОГО: | **5302,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **4 290,2** |
|   | **областной бюджет -** | **530,2** |
|   | **местный бюджет -** | **482,0** |

|  |
| --- |
| **2021 год** |
| **YI. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Лощинный, ул.Комсомольская, 1Зона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Разборка бетонной плитки на пешеходной дорожке | 280 |
| 2 | Строительство пешеходной дорожки | 560 |
| 3 | Установка бордюров на пешеходной дорожке | 2400 |
| 4 | Установка световых опор | 100 |
| 5 | Установка светильников | 78,8 |
| 6 | Установка скамеек | 109,6 |
| 7 | Установка урн | 6 |
|   | ИТОГО: | **3534,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **2 859,7** |
|   | **областной бюджет -** | **353,4** |
|   | **местный бюджет -** | **321,3** |
| **YII. Категория объекта: скверАдрес объекта: п. Новопушкинское, проспект ШехурдинаЗона расположения: зона парков, бульваров и скверов** |
| **№   п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Капитальный ремонт проезда | 2100 |
| 2 | Замена бордюров тротуара | 3300 |
| 3 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 1540 |
| 4 | Замена бордюров пешеходной дорожки | 3300 |
| 5 | Установка скамеек | 164,4 |
| 6 | Установка урн | 18 |
|   | ИТОГО: | **10422,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **8 432,8** |
|   | **областной бюджет -** | **1 042,3** |
|   | **местный бюджет -** | **947,4** |
| **2022 год** |
| **YIII. Категория объекта: сквер.Адрес объекта: п. Новопушкинское, бульвар Вавилова.Зона расположения: частично в зоне административного центра, улично-дорожной сети и неиспользованных территорий, и зона малой многоэтажной застройки.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - пронозно               (тыс. руб.)** |
| 1 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 2100 |
| 2 | Замена бордюров пешеходной дорожки | 4500 |
| 3 | Установка скамеек | 164,4 |
| 4 | Установка урн | 18 |
| 5 | Озеленение: посадка саженцев каштана | 12 |
|   | ИТОГО: | **6794,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **5 497,3** |
|   | **областной бюджет -** | **679,4** |
|   | **местный бюджет -** | **617,6** |
|   |   |   |
| **IX. Категория объекта: парк.Адрес объекта: п. Анисовский, ул.Центральная.Зона расположения: частично в зоне парков, бульваров и скверов, и в зоне административного центра.** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Ограждение территории | 390 |
| 2 | Установка световых опор | 100 |
| 3 | Установка светильников | 78,8 |
| 4 | Установка скамеек | 109,6 |
| 5 | Установка урн | 6 |
|   | ИТОГО: | **684,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **553,7** |
|   | **областной бюджет -** | **68,4** |
|   | **местный бюджет -** | **62,2** |
| **X. Категория объекта: сквер.Адрес объекта: п. Пробуждение.Зона расположения: Жилой квартал АТХ, в районе домов №№53 - 58         .** |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объем финансирования - прогнозно****(тыс. руб.)** |
| 1 | Строительство пешеходных дорожек | 140 |
| 2 | Установка световых опор | 75 |
| 3 | Установка светильников | 59,1 |
| 4 | Установка скамеек | 137 |
| 5 | Установка урн | 7,5 |
|   | ИТОГО: | 418,6 |
|   | **федеральный бюджет -** | **338,7** |
|   | **областной бюджет -** | **41,9** |
|   | **местный бюджет -** | **38,1** |
|   |  ВСЕГО | **30532,4** |
|   | **федеральный бюджет -** | **24 253,4** |
|   | **областной бюджет -** | **2 997,6** |
|   | **местный бюджет -** | **3 281,4** |