

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.05.2018 год                                                                                                               №112

п. Пробуждение

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопушкинского

муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Новопушкинского муниципального образования, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопушкинского муниципального образования, администрации Новопушкинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопушкинского муниципального образования согласно приложению
2. Начальнику отдела правовой и организационной работы администрации Сорокиной Н.А. разместить постановление на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района на странице Новопушкинского муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

|  |
| --- |
| О.Г.Бубнова |

1. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации Новопушкинского муниципального образования А.С.Цыбина.

Глава Новопушкинского

муниципального образования

*Приложение*

*к постановлению № 112*

*от 24.05.2018 года*

Порядок

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопушкинского муниципального образования

1. 1. Общие положения

Настоящий Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопушкинского муниципального образования (далее - автомобильные дороги) регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением дорожной деятельности главными распорядителями бюджетных средств, являющимися держателями автомобильных дорог, заказчиками по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - главный распорядитель бюджетных средств), в границах ответственности определённых муниципальными правовыми актами (далее - Порядок).

Целью ремонта и содержания автомобильных дорог является обеспечение сохранности дорог и дорожных сооружений, поддержание безопасных условий и бесперебойного движения транспортных средств.

1. 2. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Формирование состава и вида работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

1. 3. Ремонт автомобильных дорог

* При ремонте автомобильных дорог выполняется комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при производстве которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги.
* Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), подлежащих ремонту, формируется главным распорядителем бюджетных средств путем сопоставления фактических показателей их состояния, определённых по результатам обследований, диагностики и инженерных изысканий с нормативными значениями.
* Приемка результатов работ по ремонту автомобильных дорог, выполненных подрядными организациями, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений на выполнение работ.
* При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог допускается выполнение работ по ремонту примыканий и съездов, расположенных на участке ремонта.

1. 4. Содержание автомобильных дорог
   * Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение года комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
   * Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, для выявления соответствия фактических показателей с требованиями, предъявляемыми к ним, условиями муниципальных контрактов, договоров, соглашений.

4.3. Порядок приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог определяется условиями муниципальных контрактов, договоров, соглашений.

1. 5. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

* Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а)  оценка технического состояния автомобильных дорог;

б)     разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

в)  проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г)  приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

* Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
* По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог главные распорядители бюджетных средств осуществляют разработку проектов или сметных расчетов на ремонт и содержание дорог.

В целях разработки проектов или сметных расчетов на ремонт и содержание дорог в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться специализированные организации.

* Проекты или сметные расчеты стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог разрабатываются с учетом размера бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт автомобильных дорог размер средств бюджетных ассигнований ниже потребности, определённой нормативами затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, утверждёнными муниципальными правовыми актами, разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и состав работ по содержанию автомобильных дорог исходя из фактически выделенных объемов бюджетных ассигнований.

* Техническая часть конкурсной документации на проведение торгов для отбора подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог формируется на основании разработанных и утверждённых главным распорядителем бюджетных средств проектов или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
* Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов, договоров, соглашений.

1. 6. Финансирование работ

Ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Новопушкинского муниципального образования, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических и юридических лиц, в том числе средств, привлечённых в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.