

**ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2023 года                                                                            № 455

п. Пробуждение

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Новопушкинского муниципального   образования на 2024-2026 годы»**

   В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Новопушкинского муниципального   образования на 2024-2026 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования(обнародования).

Глава Новопушкинского

муниципального образования                                                                                  А.А. Доди

Приложение

к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального администрации

от 29.12.2023 года № 455

**Муниципальная программа**

**Новопушкинского муниципального образования**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Новопушкинского муниципального образования**

**на 2024-2026 годы»**

**2024**

**Паспорт**

**муниципальной программы Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области «Комплексное благоустройство территории**

**Новопушкинского муниципального образования на 2024-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **«Комплексное благоустройство территории Новопушкинского****муниципального образования на 2024-2026 годы» (далее – Программа)** |
| **Цели Программы** | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Новопушкинского муниципального образования;- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержаниянаселенных пунктов Новопушкинского муниципального образования;- Совершенствование эстетического вида Новопушкинского муниципальногообразования;- Активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;- Повышение общего уровня благоустройства территории Новопушкинскогомуниципального образования для обеспечения максимально благоприятных,комфортных условий для проживания и отдыха населения;-Обустройство мест сбора твердых коммунальных отходов на территории п. Пробуждение Новопушкинского муниципального образования, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий;- Обустройство мест сбора твердых коммунальных отходов на территории п. Анисовский Новопушкинского муниципального образования, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий;- Обустройство мест сбора твердых коммунальных отходов на территории п. Коминтерн Новопушкинского муниципального образования, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий;- Обеспечение содержания мест захоронения на территории Новопушкинского муниципального образования. |
| **Задачи****Программы** | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- Содержание, текущий ремонт объектов благоустройство (МАФ, ДИП, газонов, зеленых насаждений);- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и насвободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;- Реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкойсветильников в населенных пунктах;- Формирование условий и создание мест отдыха населения;- Приведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание);- Обеспечение содержания мест захоронения на территории Новопушкинского муниципального образования. |
| **Заказчик Программы** | Администрация Новопушкинского муниципального образования |
| **Разработчик Программы** | Администрация Новопушкинского муниципального образования |
| **Сроки реализации Программы** | 2024-2026 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | 1. Организация уличного освещения муниципального образования2. Озеленение территории муниципального образования3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
|  | **Источники****финансирования** | **Общий объем средств, направляемый на****реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей** |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетаНовопушкинского муниципального образования |  | 4 547,1 | 1 030,9 | 1 966,1 |
| **Планируемые результаты реализации****Программы** | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования.Увеличение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог поселения.Сокращение потребления электроэнергии.Экономия бюджетных средств.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.Создание комплексного озеленения на территории Новопушкинского муниципального образования.Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.Развитие благоустройства территории Новопушкинского муниципального образования.Реализация Программы позволит сформировать полноценную систему санкционированных мест сбора мусора на территории населенных пунктов, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии мест захоронения в населенных пунктах Новопушкинского муниципального образования. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Комплексное благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

1. **Цели муниципальной программы**

Целями муниципальной программы является: повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по благоустройству территории поселения, установке и реконструкции систем наружного освещения уличного и дворового пространства населенных пунктов; развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства поселения). Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач: повышение уровня благоустройства территории Новопушкинского муниципального образования; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями для решения вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; модернизация и развитие сети уличного освещения; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Достижение целей муниципальной программы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий программы:

1. «Организация уличного освещения муниципального образования», включает в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение целей по улучшение качества уличного освещения населенных пунктов поселения и обеспечения уличным освещением, проблемных в этой сфере, населенных пунктов поселения.
2. «Озеленение территории муниципального образования» нацелено на создание экологических, благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Новопушкинского муниципального образования.
3. «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории муниципального образования» ориентировано на выполнение мероприятий по содержанию, ремонту, благоустройству дворовых территорий, мест общего пользования, прочих объектов благоустройства, санитарной очистке и поддержанию чистоты и порядка на территории поселения, сезонное содержание территории поселения).

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации с 2024 года по 2026 год.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- организация уличного освещения (оплата за электроэнергию, выполнение работ, содержание, модернизация, приобретение материалов);

- озеленение территории (приобретение саженцев, кустарников, оплата за выполнение работ, содержание зеленых насаждений);

- прочее благоустройство (установка ограждений, МАФ, содержание памятников воинской славы, содержание ДИП, санитарная очистка и содержание территории поселения, сезонное содержание территории, создание парковых зон);

1. **Характеристика основных мероприятий Программ**

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности.

4.1. ***Основное мероприятие «Организация уличного освещения муниципального образования».***

Цели и задачи основного мероприятия «Организация уличного освещения муниципального образования» (далее - Мероприятие 1).

Целью является:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- профилактика правонарушений;

- повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов;

- снижение негативного воздействия на экологическую обстановку, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, путем внедрения современных, экологически безопасных осветительных приборов и источников света;

- сокращение потребления электроэнергии и экономия бюджетных средств.

Задачи: Улучшение качества уличного освещения населенных пунктов Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района.

Характеристика проблем Мероприятия 1.

В настоящее время сетью наружного освещения не достаточно оснащена территория поселения, что не обеспечивает нормативное освещение. Для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование. Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции, модернизации и строительстве нового на улицах населенных пунктов Новопушкинского муниципального образования.

Наружное освещение является одним из важных элементов благоустройства населенных пунктов, обязательность организации которого устанавливается нормативными актами.

Протяженность сети уличного освещения Новопушкинского МО по состоянию на 01.01.2024 года составляет 20,51 км, в соотношении к дорожно-уличной сети –31,5 %.

Для уличного освещения выбраны наиболее экономичные на сегодняшний день светодиодные прожектора – LED DS STREET мощностью 50 Вт, эквивалентные галогенному прожектору мощностью 300 Вт, срок службы рассчитан на 40 000 часов. При использовании, в среднем, 10 часов в сутки, срок службы составит 11 лет, гарантия 3 года. Светодиодный прожектор заливающего света, с углом пучка 1200подходит для освещения территорий рассеянным светом. Корпус светильника имеет высокое качество, обеспечивает прочность и стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, повышенной стойкостью против влаги, насекомых и механических повреждений, вандализма.

  Установка прожекторов сократит расходы бюджетных средств на установку электрооборудования, содержание сети уличного освещения и оплату потребляемой электроэнергии. Приложению1.

***4.2. Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального образования»***

Цели и задачи мероприятия «Озеленение территории муниципального образования» (далее – Мероприятие 2)

Целью: является содержание зеленых насаждений, устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб в населенных пунктах Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района.

Задачи: Содержание зеленых насаждений, устранение аварийных деревьев, создание новых газонов и клумб в населенных пунктах Новопушкинского муниципального образования.

Характеристика проблем

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

***4.3. Основное мероприятие «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории муниципального образования»***

Цели и задачи мероприятия «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории муниципального образования» (далее - Мероприятия 3).

Целью: Мероприятия 3 Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Новопушкинского муниципального образования.

Задачи: Оборудование и содержание ДИП, памятников Воинской славы, создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения; установка малых архитектурных форм, ДИП, создание условий для отдыха людей с ограниченными возможностями, поддержание чистоты и порядка , повышение уровня благоустройства территории сельского поселения.

Характеристика проблем:

В последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территории.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы, «Комплексное благоустройство территории Новопушкинского муниципального образования на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи направленные на достяжение цели** | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | **Показатель реализации мероприятий муниципальной программы** |
| **Бюджет НМО** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Ед.изм.** | **Отчетный базовый период / базовое значенние показателей** | **Планируемое значение показателей по годам реализации** |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Мероприятие 1. "Организация уличного освещения в границах МО"** |
| 1 | Оплата за уличное освещение (эл.энергия) | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **2 900,0** | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт уличного освещения | 25,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **25,0** | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Погашение кредиторской задолженности | 303,1 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **303,1** | 303,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **3 228,1** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **3 228,1** | **3 228,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 2. "Озеленение территории МО"** |
| 1 | Приобретение саженцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Покос травы, опиловка, корчевание и снос деревьев | 60,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **60,0** | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Погашение кредиторской задолженности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **60,0** | **0,0** | **0,0** |   | 0,0 | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятия 3." Организация прочих мероприятий по благоустройству территории МО"** |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1 259,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **1 259,0** | 1 259,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Погашение кредиторской задолженности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | тыс.       руб. | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **1 259,0** | **0,0** | **0,0** |   | **0,0** | **1 259,0** | **1 259,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по мероприятиям** | **4 547,1** | **0,0** | **0,0** |   | **0,0** | **4 547,1** | **4 547,1** | **0,0** | **0,0** |

1. **Ресурсное обеспечение Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники и****объемы****финансирования****Программы** | **Источники финансирования** | **Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей** |
| **Всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Средства федерального бюджета | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетаНовопушкинского муниципального образования | **7 537,9** | 4 541,7 | 1 030,1 | 1 966,1 |

1. **Механизм реализации Программы, организация контроля за исполнением Программы**

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Новопушкинского муниципального образования. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Новопушкинского муниципального образования. Ответственные по реализации Программы являются начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройству администрации Жумашев А.А. и главный специалист финансового отдела администрации Меняйленко С.В. В процессе разработки Программы и организовывает работу, направленную на реализацию Программы:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* обеспечивает согласование проекта постановления администрации об утверждении Программы, внесении изменений в Программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.
* определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме аукциона;
* готовит отчёт о реализации мероприятия.

            Текущий контроль выполнения программы осуществляет начальник отдела по благоустройству и дорожной деятельности администрации Новопушкинского муниципального образования.

            Промежуточный контроль осуществляет заместитель главы Новопушкинского муниципального образования.

      Отчеты о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Новопушкинского муниципального образования на 2020-2025 годы» представляются главе Новопушкинского муниципального образования и Совету депутатов Новопушкинского муниципального образования.

1. **Оценка эффективности последствий реализации Программы**

8.1. Оценка эффективности Программ производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки Программы в разрезе задач или отдельных мероприятий.

8.2. Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы;

- общественная эффективность – соотношение общественно значимого   эффекта реализации Программы с непосредственными показателями программных мероприятий;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с       затратами на их достижение.

8.3. Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по       следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

***Kn = (Tfn / Tn) x 100%***, где

K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;

Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;

n – порядковый номер целевого индикатора Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

***E = (SUM К / m) x 100%***, где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

SUM – обозначение математического суммирования;

K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;

m – количество индикаторов программы.

В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа                         обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактически полученное значение оценки       эффективности в целом по Программе** | **Степень эффективности                         реализации Программы** |
| 80-100% и более | Высокая |
| 60-80% | Хорошая |
| 30-60% | Удовлетворительная |
| 0-30% | Неудовлетворительная |

Результаты реализации Программы по итогам оценки ее эффективности рассматривается главой Новопушкинского муниципального образования